ACCORDO QUADRO

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI IN AMBITI NON SANITARI - LOTTO 2

CIG B2A4A41D1E

AFFIDAMENTO DI “Indicare la denominazione della fornitura di servizi richiesta” MEDIANTE ORDINATIVO DI FORNITURA NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI APPLICATIVI IN AMBITI NON SANITARI - LOTTO 2

PIANO DEI FABBISOGNI

| AMMINISTRAZIONE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denominazione |  |  |
| Indirizzo |  |  |
| CAP |  |  |
| Città |  |  |
| Provincia |  |  |
| Regione |  |  |
| Partita IVA |  |  |
| Indirizzo mail |  |  |
| PEC |  |  |
| Codice PA |  |  |
| RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO DELL’AMMINISTRAZIONE (RUP) |  |  |
| Nome |  |  |
| Cognome |  |  |
| Telefono |  |  |
| Email |  |  |
| DATI PROGETTO |  |  |
| CUP |  |  |
| Fonte finanziamento |  |  |

| FORNITORE |  |
| --- | --- |
| Denominazione | RTI……. |
| Mandataria |  |
| Mandanti |  |

INDICE

1	CONTESTO	4

1.1	Descrizione dell’Amministrazione Contraente e Motivazioni dell’Affidamento	4

1.2	Finanziamento del Contratto Esecutivo	4

1.3	Descrizione del Contesto Tecnologico ed Applicativo	4

2	OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO	4

3	DURATA	5

4	SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO	5

4.1	CRONOPROGRAMMA DELLA ATTIVITÀ	5

5	SUBENTRO	6

6	GARANZIA DEFINITIVA	6

7	FATTURAZIONE	6

8	VERIFICHE DI CONFORMITà	6

9	RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA	6

# CONTESTO

## Descrizione dell’Amministrazione Contraente e Motivazioni dell’Affidamento

Fornire una descrizione sintetica ma esauriente dell’Amministrazione contraente, specificando il suo ruolo istituzionale e le finalità perseguite in relazione al contratto

## Finanziamento del Contratto Esecutivo

Indicare la fonte di finanziamento dell’affidamento, precisando se le risorse provengano da regolamenti europei, da programmi nazionali o da altre fonti rilevanti.

## Descrizione del Contesto Tecnologico ed Applicativo

Descrivere il contesto tecnologico e applicativo in cui si inseriscono i servizi oggetto del contratto. Si raccomanda di fornire informazioni utili alla contestualizzazione delle attività e alla definizione dei gruppi di lavoro e degli strumenti di supporto necessari. L’obiettivo è delineare un quadro chiaro e completo dei presupposti tecnici e organizzativi che sostengono l’erogazione dei servizi previsti dal contratto.

# OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO

Riportare, in modo dettagliato, l’elenco dei servizi richiesti dall’Amministrazione nell’ambito dell’Accordo Quadro. Per ciascun servizio specificare la relativa voce di costo e la quantità prevista. Inoltre, indicare l’importo contrattuale complessivo, calcolato sulla base delle quantità e dei prezzi unitari riferiti ai singoli servizi oggetto della fornitura.

Inserire una tabella con i dati di dettaglio dei costi (di seguito un modello di esempio).

| Servizio | Voce di costo | Quantità | Prezzo unitario | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servizio di sviluppo e manutenzione evolutiva funzionale del software | Giorno–Persona Business Analyst |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno–Persona Developer |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno–Persona Project Manager |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
| Servizio di conduzione applicativa | Giorno–Persona Digital Media Specialist |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno–Persona Service Desk Agent |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
| Servizio di conduzione operativa di sistemi e infrastrutture | Giorno–Persona DataBase Administrator |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  | Giorno–Persona Network Specialist |  | [come da prezzi offerti] | [Quantità * Prezzo unitario] |
|  |  |  | Totale |  |

Eventualmente inserire altre informazioni utili alla determinazione dell’importo complessivo sulla base dei servizi richiesti.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- Capitolato Speciale Specifico Lotti Applicativi (All.4A)

- Profili Professionali Lotti Applicativi (Appendice 9A)

- Listini

# DURATA

Specificare la durata complessiva del Contratto Esecutivo e dei singoli servizi inclusi, evidenziando eventuali periodi di garanzia relativi alle attività realizzative e alle componenti sviluppate e la data di attivazione dei servizi richiesti. Tali elementi devono essere coerenti con quanto previsto nell’offerta tecnica del fornitore, includendo eventuali miglioramenti proposti rispetto alle condizioni minime stabilite dall’Accordo Quadro.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- DISCIPLINARE DI GARA, par. 3.1

- Schema Accordo Quadro (All.7)

# SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Articolare il paragrafo attenendosi alle seguenti indicazioni minime ove pertinenti:

- descrizione dei servizi richiesti;

- modalità di dimensionamento, erogazione e consuntivazione dei servizi nel rispetto delle previsioni dell’Accordo Quadro;

- luoghi di erogazione dei servizi fornendo ogni altra indicazione utile, inclusa la necessità di presenza on site indicando la disponibilità di posti di lavoro e postazioni presso la propria sede.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- Capitolato Speciale Generale (All.4)

- Capitolato Speciale Specifico Lotti Applicativi (All.4A)

## CRONOPROGRAMMA DELLA ATTIVITÀ

Inserire il cronoprogramma delle attività previste, indicando per ciascuna fase: descrizione dell’attività, data di inizio e fine, milestone/deliverable attesi e eventuali dipendenze.

A titolo di esempio si propone la seguente tabella.

| Attività | Descrizione | Data Inizio | Data Fine | Milestone/Deliverable | Dipendenze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Analisi dei requisiti | Raccolta e validazione fabbisogni | 10/01/2026 | 20/01/2026 | Documento requisiti approvato | Nessuna |
| Progettazione tecnica | Definizione architettura e soluzioni | 21/01/2026 | 05/02/2026 | Piano tecnico validato | Analisi requisiti |
| Implementazione | Sviluppo e configurazione servizi | 06/02/2026 | 30/03/2026 | Ambiente di test operativo | Progettazione tecnica |
| Collaudo | Test funzionali e accettazione | 01/04/2026 | 15/04/2026 | Verbale di collaudo | Implementazione |
| Avvio in esercizio | Messa in produzione | 16/04/2026 | 20/04/2026 | Servizio attivo | Collaudo |
| Conduzione operativa e applicativa | Gestione quotidiana dei sistemi e applicazioni | 01/02/2026 | 31/01/2029 | Report mensili, SLA trimestrali | Avvio in esercizio |
| Monitoraggio infrastrutture | Controllo costante delle infrastrutture e sistemi | 01/02/2026 | 31/01/2029 | Report settimanali, SLA mensili | Avvio in esercizio |
| Assistenza utenti | Supporto operativo e risoluzione problemi utenti | 01/02/2026 | 31/01/2029 | Report mensili, SLA di risposta | Avvio in esercizio |
| Gestione sicurezza | Monitoraggio e gestione della sicurezza informatica | 01/02/2026 | 31/01/2029 | Verifiche trimestrali, report di sicurezza | Avvio in esercizio |

# SUBENTRO

Indicare, se previste, le modalità di gestione della fase di subentro, sia in avvio che in chiusura del contratto, garantendo la continuità operativa e la salvaguardia dei livelli di servizio.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- Capitolato Speciale Specifico Lotti Applicativi (All.4A, Par. 13.1)

# GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore sarà obbligato a prestare una garanzia definitiva in favore dell’Amministrazione contraente a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto e per tutta la sua durata, ai sensi dell’art. 117 del Codice, fissata nella misura del …. % del valore del Contratto Esecutivo (massimo pari al 10%).

Per approfondimenti fare riferimento a:

- DISCIPLINARE DI GARA, par. 24

# FATTURAZIONE

Indicare le disposizioni inerenti la fatturazione e la relativa periodicità, nonché le modalità di pagamento conformemente a quanto stabilito dallo Schema di Contratto Esecutivo.

# VERIFICHE DI CONFORMITà

Fornire eventuali precisazioni, nel rispetto della disciplina contenuta nell’Accordo Quadro e relativi allegati, in merito alle modalità di svolgimento delle verifiche di conformità.

Per approfondimenti fare riferimento a:

- Capitolato Speciale Generale (All.4, Par. 6)

# RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

Se richiesta scrivere quanto segue

Ai fini della stipula del Contratto Esecutivo e per tutta la sua durata, si richiede il possesso e la produzione di una adeguata copertura assicurativa per le garanzie individuate nel documento “Condizioni di assicurazione” (Allegato 14 della documentazione dell’Accordo Quadro), attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del singolo Contratto Esecutivo. In particolare, sono richieste le seguenti coperture assicurative:

- Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti

- Polizza Responsabilità Civile Professionale

Il Fornitore dovrò produrre la polizza assicurativa conforme alle condizioni previste nell’Allegato 14.